Ministère de l'Economie et PME

1) Message institutionnel (30 secondes)

Lualaba Konnect est un accélérateur de digitalisation économique locale pour TPE/PME, vendeurs et prestataires.

La finalité publique est de fluidifier les échanges locaux et renforcer l'activité économique de proximité.

2) Problème public a résoudre

- Faible visibilité numérique des TPE/PME locales.

- Frictions dans la relation vendeur-client.

- Faible structuration des transactions locales en ligne.

- Difficultés de suivi de la dynamique économique de terrain.

3) Solution proposée au Ministère de l'Economie/PME

Un bloc économie intègre:

- Marketplace local (produits, commandes, échanges)

- services de proximité (mobilité, Food, freelance, etc.)

- messagerie marchande temps réel

- historique opérationnel exploitable pour pilotage

4) Valeur publique attendue

- Hausse de la visibilité des vendeurs locaux.

- Réduction du cout d'accès au commerce numérique.

- Accélération de la transaction locale.

- Base d'indicateurs pour décision économique.

5) KPI de pilotage (pilote 90 jours)

- Nombre de vendeurs actifs.

- Nombre de produits/services publies.

- Volume de commandes et valeur transactionnelle.

- Taux de conversion visite -> achat.

- Taux de réitération client (rachat).

6) Gouvernance proposée

- Comite économie numérique locale:

- Ministère de l'Economie/PME (lead métier)

- chambres/associations professionnelles

- équipe technique plateforme

- Cadence:

- revue hebdomadaire activité marchande

- revue mensuelle performance et blocages

7) Conditions préalables non négociables

- Rotation/retrait des secrets exposent.

- Règles claires anti-fraude et modération vendeurs.

- Contrôle d'accès admin et audit des actions sensibles.

- Rapport QA complet avant lancement.

8) Plan execution 90 jours

- S1-S2:

- Cadrage métier commerce local

- Selection cohortes PME pilotes

- S3-S6:

- hardening sécurité ET flux commandes

- Tests parcours vendeur/acheteur

- S7-S10:

- pilote sur zones économiques cibles

- accompagnement digital PME

- S11-S12:

- bilan économique

- plan d'extension par filière

9) Risques et mitigation

- Risque fraude/contrefaçon:

- mitigation: vérification vendeurs + modération + signalement

- Risque faible activité marchande:

- mitigation: activation commerciale ciblée + onboarding

- Risque litiges clients:

- mitigation: politique de traitement litiges et support

- Risque technique:

- mitigation: supervision continue et SLA incident

10) Décision demandée au Ministère

- Valider un pilote économie numérique 90 jours.

- Designer points focaux PME/commerce.

- Approuver les KPI de performance économique.

- Autoriser un cadre de reporting mensuel officiel.

11) Script oral (2 minutes)

Pour le Ministère de l'Economie et PME, Lualaba Konnect est un outil de formalisation et d'accélération de l'activité économique locale.

Il offre aux vendeurs et prestataires un canal simple pour publier, vendre, échanger et fidéliser, tout en donnant à l'administration une lecture claire de la dynamique marchande.

Nous proposons un pilote de 90 jours avec des indicateurs concrets: vendeurs actifs, volume de commandes, valeur des transactions et taux de conversion.

L'approche est pragmatique: on commence sur un périmètre borne, on mesure l'impact, puis on étend.

La demande aujourd'hui est un mandat de pilote officiel, avec gouvernance conjointe et objectifs mesurables.